|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Вид работы | Исполнитель | Длительность |
| Предварительное собеседование с заказчиком | Определение потребности пользователя | Дмитриенко Д.В  Рашевский Н.М  Синицын А.А | 3 часа  8.09.2011 |
| Постановка задачи | Требования к разработке | Рашевский Н.М  Дмитриенко Д.В  Синицын А.А | 2 часа  20.09.2011 |
| Написание документации | Реализация требований к программе | Рашевский Н.М | 3 часа  20.09.2011 |
| Проектирование и реализация прототипа | Выделение классов | Дмитриенко Д.В  Синицын А.А | 20.09.2011  3 часа.  21.09.2011  3 часа. |
| Программирование классов | Дмитриенко Д.В | 21.09.2011  5 часов  22.09.2011  3 часа  23.09.2011  2 часа  25.09.2011  4 часа.  26.09.2011  3 часа. |
| Отладка | Синицын А.А | 27.09.2011  2 часа. |